鹿寨县水库工程产权管理工作方案

（征求意见稿）

为深入贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及自然资源部、水利部关于推进新阶段水利高质量发展的决策部署和工作要求，强化水库工程产权管理，提高投资建设和运营管理效率，促进水库工程运行管理能力水平提升，确保水库工程安全运行和综合效益持续发挥。根据《自治区水利厅、自治区自然资源厅关于开展水库工程产权管理工作的通知》（桂水运管〔2024〕19号）精神，我县被列为全区2025年6个开展水库工程产权管理工作先行先试县之一。为进一步明晰水库工程权属，顺利推进全县水库工程不动产确权登记工作，提升水库工程管理水平，结合我县实际，制定本工作方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水的重要论述精神，深入贯彻落实习近平总书记对关于广西工作论述的重要要求，强化水库工程产权管理，进一步落实工程管护责任，规范经营活动，探索盘活水库资产，激发水经济活力，形成所有权清晰完整、管护责任落实、使用权经营权合理、经营活动规范的水库工程管理体制。

二、工作目标

依法依规，尊重历史。严格遵照有关法律法规，全面开展全县83座水库工程权属、土地性质、工程安全状况等情况调查。深入总结历年水库工程管理体制改革工作经验，在立足现实的基础上，充分尊重历史遗留问题，强化水库工程产权管理，明确水库工程所有权归属，完成不动产确权登记。

试点先行，以点带面，创新引领。以水库工程权属清晰、土地性质明确、工程安全可靠的四角水库、里头村水库先行开展不动产权登记工作。强化政府主导地位，加强组织领导。水利和自然资源等部门要加强合作，协同推进水库工程不动产权登记工作。

至2025年底，基本完成县域范围内所有水库工程产权管理工作。至2026年底前，全面完成水库工程产权管理工作，水库管理能力和管理水平大幅提升。

三、工作任务

水库工程产权管理工作主要涵盖工程所有权归属、不动产权登记、管护责任落实、规范经营权活动、探索盘活资产等方面，主要工作任务如下。

（一）明晰工程所有权属。根据国家有关规定，按照“谁投资、谁所有”的原则，明确工程的所有权。《水利国有资产监督管理暂行办法》（国资产发〔1996〕5号）规定，对于由国家投资、群众投工、投料兴建现由水利部门管理的水利水电工程1994年3月31日以前兴建的，其形成的资产，全部界定为水利国有资产；对以后新建工程，其形成的资产，国家投资部分界定为水利国有资产，社会资本投资兴建的工程，产权归投资者所有，群众投工投料形成资产部分，界定为群众投劳折资资产。

（二）完成工程不动产登记。依照原国家土地管理局《确定土地所有权和使用权的若干规定》（〔1995〕国土籍字第26号）、《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》《中华人民共和国民法典》《不动产登记暂行条例》《不动产登记暂行条例实施细则》、《不动产登记规程》等相关文件规定，权利主体组织开展对水库工程（包括水库水面、大坝及其附属建筑物、管理用房及其他设施、管理范围）地籍调查等申请办理不动产登记的必要准备，依法向属地不动产登记机构提出不动产登记申请。

（三）严格落实工程管护责任。已完成不动产登记的水库应进一步落实工程管护责任。对于大中型水库，工程管理或权利主体单位依照规定，承担工程管护具体工作，按照定额标准落实水库管护经费，全面推进标准化管理，同步加快构建现代化水库运行管理矩阵。对于小型水库，要按照因地制宜、分类施策、整体谋划的原则，明确管护责任，创新管护机制，进一步完善区域集中管护、政府购买服务、“以大带小”等专业化管护模式，扎实推行标准化管理，建立与当地经济社会发展水平相适应的小型水库管理体制机制，实现水库工程安全运行和效益充分发挥可持续良性循环的目标。水库管护责任不因水库开发利用、开展经营活动而改变。

（四）规范开展经营活动。合理确定水库使用权、经营权，规范签订承包经营合同，对分散在个体户等水库水面经营权，采取到期后收回、协商提前收回等方式，对已签订承包合同不符合规定应予解除，进一步统一规范管理。在确保工程运行安全，优先保障防洪、供水、发电、生态等主要功能的前提下，按照国土空间规划和“三线三区”、河湖库管理范围及水域岸线用途管制等要求，结合实际、因地制宜，通过推行水库库区“四方两股一体化管护”等模式，实施水库生态清洁养殖、水上运动休闲、滨水文旅康养等水经济产业项目。项目经收入反哺水库管护，逐步实现“以库养库”，加强对水库库区水域的有效管理保护与有序开发利用，促进库区和谐稳定和经济持续发展，为乡村振兴、共同富裕提供基础支撑作用。

（五）探索盘活水库资产。根据国家及自治区有关政策规定，扎实开展水库资产评估工作。按照“资产优质、市场导向、注重运营、防控风险、积极稳妥”的原则，合法、规范、务实、高效推进水利基础设施投资信托基金（REITs），积极探索水利资产证券化，探索创新水利投融资机制，提高投资建设和运营管理效率。同步建立健全“取之于水，用之于水”机制，融资资金应主要用于反哺水利工程，原则上要达到60%以上。

四、组织领导

水库确权登记工作是水库产权管理工作的先行性、基础性工作，为加强水库确权登记工作的组织领导，决定成立鹿寨县水库产权管理工作专班（以下简称“工作专班”），工作专班具体组成人员如下：

组  长：郭军文  县水利局局长

刘  萍  县自然资源和规划局局长

副组长：刘立红  县水利局副局长

邓彦娥  县自然资源和规划局副局长

成  员 ：吴雪涛 县财政局副局长

龙安安  县发展改革局副局长

何华东  县农业农村局副局长

钟燕明  鹿寨生态环境保护局副局长

廖国安  县林业局副局长

江志华  寨沙镇副镇长

罗善荣	  鹿寨镇副镇长

覃政辉	  中渡镇副镇长

莫瑞祥  导江乡副乡长

杨运生  四排镇副镇长

吴开虎  平山镇党委副书记

侯青海  黄冕镇副镇长

张  成	 江口乡副乡长

卢少波  拉沟乡副乡长

甘永专  鹿寨县祥鹿投资有限责任公司副总经理

李  妮  县自然资源和规划局不动产登记中心主任

陶柯宇  县水利局运行服务中心主任

刘春山  鹿寨县龙母水库管理所所长

工作专班下设办公室，办公室设在县水利局。办公室主任由县水利局刘立红、邓彦娥同志兼任，办公室人员从工作专班成员单位抽调。

如专班成员工作调整或工作变动，由其继任者履行成员职责，不再另行发文。

- 工作专班负责落实县委、县政府和上级部门的有关工作要求，统筹开展鹿寨县水库产权管理工作，建立联动机制，加强督促指导，协调解决工作中遇到的重大事项和重大问题，研究部署各阶段重点工作任务，推动各成员单位加强协调配合，整合资源，形成工作合力。

- 工作专班办公室负责承担水库产权管理专班日常工作，落实工作专班确定的工作任务和议定事项，督促检查工作推进情况，协调解决工作中遇到的具体问题，定期向工作专班汇报工作进度，推动各成员单位工作落实见效。

各成员单位要全力支持专班工作，自觉服从统一调度指挥，切实做好工作配合，确保工作有序、高效开展。

五、分工安排

（一）水利部门。负责辖区水库产权管理工作的统筹协调、组织实施、督促指导等工作。对辖区内水库工程进行全面核查，委托有资质的机构开展地籍调查和申请不动产登记。

（二）自然资源部门。负责会同水利部门，配合做好辖区内水库地籍调查及不动产登记。

（三）财政部门。负责用好中央、自治区水利工程除险加固和维护养护资金，落实地方资金投入和地籍调查相关费用。

（四）发展改革部门。积极配合行业主管部门推进水利基础设施投资信托基金（REITs），探索水利资产证券化，探索创新水利投融资机制。

（五）农业农村部门。负责会同水利部门确认水库周边涉及村、队、农民承包经营权情况。研究解决已登记的土地承包经营权与水库工程确权范围界限重叠等历史遗留问题的化解方法、路径。

（六）生态环境部门。对本辖区的水环境保护实施统一监督管理。研究和部署水环境保护工作，协调解决水环境保护的重大事项。

（七）林业部门。负责会同水利部门确认水库工程周边涉及林权范围情况。研究解决已登记的林权范围界限与水库工程确权范围界限重叠等历史遗留问题化解方法、路径。

（八）乡（镇）人民政府。按职责分工，具体负责组织辖区水库确权登记权属调查涉及的村（社区）、村民小组配合做好指界、签字确认等工作。承担水库不动产登记历史遗留问题化解工作。

六、时间安排

（一）动员部署阶段（2025年3月1日—3月31日）。在2024年开展四角、里头村水库产权管理试点工作的基础上，深入动员再发动。各有关部门按照任务分工积极做好水库产权管理前期相关工作。

（二）全面推进阶段（2025年4月1日—11月30日）。各乡镇、各部门明确工作任务、工作完成时限，积极推进水库产权管理工作。工程管理单位具体承担中型水库工程管护工作，严格落实水库管护经费，全面推进标准化管理。县级人民政府负责小型水库工程管护指导工作，通过集中管护、政府购买服务、以大带小等方式创新小型水库工程管护机制。完善水库工程承包经营机制，在保障水库工程防洪、供水等主要功能的前提下，鼓励实施水库生态清洁养殖、水上休闲运动、滨水文旅康养等水经济产业项目。探索创新水利投融资机制，探索盘活水库资产，通过水库资产融资解决地方水利基础设施建设资金不足问题。

（三）工作总结阶段（2025年12月1日—12月31日）。基本完成辖区范围内83座水库产权管理工作，总结工作经验和存在的问题、不足，并梳理解决方案，水库管理水平大幅提升。

七、工作要求

（一）落实责任主体，加强部门协同。水利部门和自然资源部门要全面统筹协调本行政区域内水库不动产权登记工作，加强工作协调，精心组织实施，强化责任意识，细化工作目标，确保辖区内水库不动产登记工作应登尽登。

水利部门和自然资源部门要加强协作，同时与发展改革、财政、国有资产管理、农业农村等部门加强沟通，确保水利工程不动产登记所需的资金、技术等要素保障。

（二）加强监督指导。要高度重视水利工程的不动产登记工作，水利部门及自然资源部门负责本行政区域内水库工程不动产登记的监督及技术指导工作。对因水库工程不动产确权登记引发的相关信访问题，由水利部门牵头处理；不动产权属纠纷争议调处，由自然资源部门牵头处理。

（三）加强宣传引导。充分利用各类宣传载体，广泛宣传开展水利工程不动产登记的重要意义。及时总结经验，示范引领，推动全县水库工程不动产登记工作有序进行。

附件：1.《自治区水利厅、自治区自然资源厅关于开展水库工程产权管理工作的通知》（桂水运管〔2024〕19号）