附表2

广西县域商业建设储备项目清单

县（市、区）主管部门：鹿寨县科技工贸和信息化局

序号	完成年度	县（市、区）	建设方向
建设类型	项目业主	项目名称	有效投资（万元）	建设内容	建设周期	实现功能	截至目前项目进展情况	项目批复（核准或备案）文件	项目土地证（或租赁合同、房屋所有者土地证）	用地预审和城乡规划选址意见	可行性研究报告	备注
1	2023	鹿寨县	增强农村产品上行动能
新建	鹿寨中蔬联农产品市场建设开发有限公司	中蔬联·鹿寨智慧农商产业园项目	3766.58	中蔬联鹿寨智慧农商产业园，该项目总占地约200亩，总建筑面积约15万平方米。项目依托鹿寨县区位优势和丰富的自然生态资源，打造成集生鲜农产品批发集散、豆角2柑橘等农特产展销与分拣、冷链仓储、涉农电商和农产品检验中心，农产品价格信息发布中心等于一体的智慧农商产业园。	2022.01-2023.03	建成时每年的豆角市场成交量将达到约5万吨，交易规模约4亿元；每年柑橘交易量达到约10万吨，交易规模约5亿元，直接带动3000人就业岗位。

2	2023	鹿寨县	补齐县域商业基础设施短板
在建	鹿寨县沃汇市场管理有限公司	6个市场升级改造和运营项目	831.7	市场地面硬化，市场通道、包间、柜台摊位砌筑等，配套建设消防站、公共卫生间、排水排污管网、照明等设施。	2022.05-2023.03	通过升级改造，使鹿寨县农贸市场全部已达到文明城市、卫生城市农贸市场标准，对促进经济发展，农民增收，城镇建设及解决就业及乡村振兴有重要意义
3	2023	鹿寨县	补齐县域商业基础设施短板
在建	广西鹿寨菜立方市场管理有限公司	建中市场升级改造和运营项目	1000	项目整体升级改造，重新规划市场布局，完善了用电、用水、消防等设备设施	2022.10-2023.01	通过升级改造，使鹿寨县农贸市场全部已达到文明城市、卫生城市农贸市场标准，对促进经济发展，农民增收，城镇建设及解决就业及乡村振兴有重要意义
注：

1.建设方向：补齐县域商业基础设施短板、完善县乡村三级物流配送体系、改善优化县域消费渠道、增强农村产品上行动能、提高生活服务供给质量；

2.建设类型：新建、在建、拟建；

3.建设周期：时间区间为2022年-2025年，时间具体到月份。