# 附件1

# 鹿寨县综合交通运输发展“十四五”规划建设项目库

## 附表1：鹿寨县“十四五”期铁路规划建设项目表

| 序号 | 项目名称 | 境内线路长度（km) | 建设性质 | 建设内容 | “十四五”期计划建设进度 | 建设总投资 (万元) | “十四五”期计划投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、干线铁路建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）十四五规划项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 南宁经桂林至衡阳高铁衡阳至柳州段 | 43 | 新建 | 客运专线、双线、350公里/小时 | 开展项目前期工作 | 待定 | — | 已纳入国家《“十四五”铁路发展规划》 |
| （二）远期规划项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 柳州经贺州至韶关铁路 | 29.6 | 新建 | 客货兼顾铁路，采用新建双线、速度目标值为160公里/小时 | 开展项目前期研究 | 待定 | — | 已纳入国家《中长期铁路网规划》 |
| 3 | 柳州城区—鹿寨市域（郊）铁路 | 40 | 新建 | 100－160公里/小时 | 开展项目前期研究 | 待定 | — | 已列入《广西壮族自治区市域（郊）铁路规划（2020－2025年）》 |
| 4 | 柳州经贺州至永清广高铁联络线 | 50 | 新建 | 客运专线、双线、250公里/小时 | 开展项目前期研究 | 待定 | — | 已纳入国家《中长期铁路网规划》 |
| 二、铁路支专线规划项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）远期规划项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 鹿寨港区江口港铁路专用线 | 24 | 新建 | 单线，IV级 | 开展项目前期研究 | 待定 | — |  |

## 附表2：鹿寨县“十四五”期高速公路规划建设项目表

| 序号 | 项目名称 | 线路编号 | 涉及区县 | 建设性质 | 建设规模（公里） | 建设工期 | 建设总投资（万元） | “十四五”期 计划投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合计 | 高速 | 一级 | 二级 | 三级 | 开工年 | 完工年 |  |  |
| “十四五”期建设项目总计 |  |  | 145.9 | 145.9 |  |  |  |  |  | 1974750 | 1924750 |
| （一）“十三五“跨“十四五”续建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 515000 | 465000 |
| 1 | 桂林至柳州段高速公路改扩建工程 | G72 | 鹿寨县 | 续建 | 36 | 36 |  |  |  | 2019 | 2023 | 515000 | 465000 |
| （二）“十四五”期计划新开工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  | 109.9 | 109.9 |  |  |  |  |  | 1459750 | 1459750 |
| 2 | 鹿寨至钦州港公路（鹿寨—鱼峰段） | — | 鱼峰区、鹿寨县 | 新建 | 13 | 13 |  |  |  | 2021 | 2024 | 145000 | 145000 |
| 3 | 桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段） | — | 柳北区、柳城县、 鹿寨县、融安县 | 新建 | 26.65 | 26.65 |  |  |  | 2021 | 2024 | 399750 | 399750 |
| 4 | 柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段） | — | 柳城县、鹿寨县 | 新建 | 33 | 33 |  |  |  | 2021 | 2024 | 495000 | 495000 |
| 5 | 柳州至金秀公路（柳州至桐木段） | — | 鱼峰区、鹿寨县 | 新建 | 37.25 | 37.25 |  |  |  | 2022 | 2025 | 420000 | 420000 |
| 6 | 阳朔至鹿寨公路（柳州段）鹿寨东等互通及服务区改扩建工程 | — | 鹿寨县 | 改扩建 |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 165199 | 165199 |

## 附表3：鹿寨县“十四五”期国省道公路规划建设项目表

| 序号 | 项目名称 | 线路编号 | 涉及区县 | 建设性质 | 建设规模（公里） | 建设工期 | 建设总投资 （万元） | “十四五”期计划投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合计 | 高速 | 一级 | 二级 | 三级 | 开工年 | 完工年 |  |  |
| “十四五”期建设项目总计 |  | 67.44 |  | 0 | 67.44 |  |  |  | 114594 | 114594 |
| （一）“十四五”期计划新开工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 67.44 |  | 0 | 67.44 |  |  |  | 114594 | 114594 |
| 1 | S208高坡至中渡公路 | S208 | 鹿寨县 | 新建 | 22.2 |  |  | 22.2 |  | 2021 | 2024 | 40000 | 40000 |
| 2 | S208鹿寨县过境公路 | S208 | 鹿寨县 | 新建 | 22.3 |  |  | 22.3 |  | 2022 | 2025 | 31660 | 31660 |
| 3 | G323线鹿寨县过境公路 | G323 | 鹿寨县 | 新建 | 9.34 |  |  | 9.34 |  | 2022 | 2025 | 23350 | 23350 |
| 4 | 鹿寨县南环公路（G322改线） | G322 | 鹿寨县 | 新建 | 10.3 |  |  | 10.3 |  | 2023 | 2025 | 11334 | 11334 |
| 5 | 寨沙镇绕城公路 | G323 | 鹿寨县 | 新建 | 3.3 |  |  | 3.3 |  | 2023 | 2024 | 8250 | 8250 |
| （二）建议纳入新一轮省道网规划的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 增补纵线：屯秋至桥板公路—屯秋至平山公路—大阳至平山公路—大阳至雒容公路—雒容至江口公路 |  | 融安县、鹿寨县、鱼峰区 | / | 51.323 |  |  | 27.183 | 24.14 | / | / | / | / |
| 2 | 增补过境线：S208鹿寨县过境公路、G323线鹿寨县过境公路、鹿寨县南环公路、寨沙镇绕城公路 |  | 鹿寨县 | / | 45.24 |  |  | 45.24 |  | / | / | / | / |

## 附表4：鹿寨县“十四五”期农村公路—联网路规划建设项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目性质 | 现状技术等级 |  | 建设规模（公里） | 建设工期 | 建设资金（万元） | “十四五”期计划投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 三级 | 四级 | 等外 | 无路 | 合计 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 桥梁 | 开工年 | 完工年 | 总投资 | 合计 |
|  |  |  | 0 | 206.889 | 24.5 | 7 | 0 | 31.62 | 168.528 | 38.24 | 0 | 0.168 |  |  | 502368 | 455798 |
| 一、 | 连通公路 |  | 0 | 186.889 | 24.5 | 7 | 0 | 31.62 | 168.528 | 18.24 | 0 | 0 |  |  | 492605 | 446035 |
| （一） | 县际连通公路 |  | 0 | 74.46 | 24.5 | 0 | 0 | 31.62 | 56.099 | 11.24 | 0 | 0 |  |  | 333662 | 333662 |
| 1 | 雒容至导江公路（鹿寨段） | 新改建 |  | 10.14 |  |  |  |  | 10.135 |  |  |  | 2021 | 2023 | 38438 | 38438 |
| 2 | 鹿寨城北至雒容公路（鹿寨段） | 新改建 |  | 12.86 |  |  |  | 12.86 |  |  |  |  | 2022 | 2024 | 110000 | 110000 |
| 3 | 鹿寨至东塘一级公路 | 新改建 |  | 7.0 |  |  |  | 7.0 |  |  |  |  | 2022 | 2024 | 56000 | 56000 |
| 4 | 柳州市柳东新区至江口乡公路改扩建工程（鹿寨段） | 改扩建 |  | 11.76 |  |  |  | 11.76 |  |  |  |  | 2023 | 2025 | 53970 | 53970 |
| 5 | 雒容至江口公路 | 新改建 |  | 10.47 |  |  |  |  | 10.474 |  |  |  | 2023 | 2025 | 23129 | 23129 |
| 6 | 大阳至雒容公路 | 新改建 |  | 7.55 |  |  |  |  | 7.55 |  |  |  | 2023 | 2025 | 8305 | 8305 |
| 7 | 鹿寨北站至华侨农场公路 | 新改建 |  | 7.94 |  |  |  |  | 7.94 |  |  |  | 2023 | 2025 | 7940 | 7940 |
| 8 | 寨沙至蒲芦瑶族乡公路 | 新建 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 2023 | 2025 | 30860 | 30860 |
| 9 | 融安桥板至鹿寨屯秋公路 | 新改建 |  | 6.74 |  |  |  |  |  | 6.74 |  |  | 2023 | 2025 | 3020 | 3020 |
| 10 | 融安古板至鹿寨屯秋 | 新建 |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 |  |  | 2023 | 2025 | 2000 | 2000 |
| （二） | 乡（镇）连通公路 |  | 0 | 112.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.429 | 0 | 0 | 0 |  |  | 155793 | 109223 |
| 11 | 黄冕至拉沟公路 | 新建 |  | 31.17 |  |  |  |  | 31.17 |  |  |  | 2023 | 2024 | 47829 | 47829 |
| 12 | 导江至四排公路 | 新改建 |  | 35.7 |  |  |  |  | 35.7 |  |  |  | 2023 | 2024 | 46656 | 46656 |
| 13 | 大阳至平山公路 | 新改建 |  | 9.159 |  |  |  |  | 9.159 |  |  |  | 2023 | 2024 | 13738 | 13738 |
| 14 | 鹿寨至四排公路 | 新改建 |  | 36.4 |  |  |  |  | 36.4 |  |  |  | 2025 | 2027 | 47570 | 1000 |
| （三） | 村际连通公路 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  | 3150 | 3150 |
| 15 | 长盛至龙口茶场三级公路 | 新建 |  |  |  | 7.0 |  |  |  | 7.0 |  |  | 2023 | 2024 | 3150 | 3150 |
| 二、 | 专项公路项目 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | 8083 | 8083 |
| 16 | 英山至黄腊公路 | 新改建 |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 2020 | 2021 | 8083 | 8083 |
| 三、 | 桥梁建设项目 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 |  |  | 1680 | 1680 |
| 17 | 浪州桥 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.168 | 2020 | 2021 | 1680 | 1680 |

## 附表5：鹿寨县“十四五”期农村公路—建制村通双车道项目表

| 序号 | 项目名称 | 乡（镇） | 所通建制村 | 所在线路名称 | 线路编号 | 现状 技术等级 | 现状路基宽度（米） | 现状路面宽度（米） | 现状 路面类型 | 规划 技术等级 | 规划路基宽度（米） | 规划路面宽度（米） | 规划路面类型 | 里程 （公里） | 总投资（万元） | 开工年 | 完工年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241.525 | 41976.8 |  |  |
| 1 | 城关—思洛 | 鹿寨镇 | 思洛村 | 城关—思洛 | Y003450223 | 四级 | 6.5 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5 | 6.0 | 水泥混凝土 | 5.000 | 1000 | 2024 | 2024 |
| 2 | 龙团—佛子 | 导江乡 | 佛子村 | 龙团—佛子 | Y004450223 | 四级 | 6.5 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5 | 6.0 | 水泥混凝土 | 8.000 | 1600 | 2022 | 2023 |
| 3 | 寨沙—古盏 | 寨沙镇 | 古盏村 | 寨沙—古盏 | Y005450223 | 四级 | 6.5 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5 | 6.0 | 水泥混凝土 | 3.100 | 620 | 2024 | 2024 |
| 4 | 中庆—雒容界 | 江口乡 | 雒容界 | 中庆—雒容界 | Y012450223 | 四级 | 6.5 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5 | 6.0 | 水泥混凝土 | 1.357 | 271 | 2025 | 2025 |
| 5 | 龙江—杜康 | 寨沙镇 | 杜康村 | 龙江—杜康 | Y014450223 | 四级 | 6.5 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5 | 6.0 | 水泥混凝土 | 9.100 | 1820 | 2022 | 2023 |
| 6 | 雒容—龙口茶场 | 平山镇 | 龙口茶场 | 雒容—龙口茶场 | Y016450223 | 等外 | 6 | 3.4 | 砂石路面 | 四级 | 6.5 | 6.0 | 水泥混凝土 | 1.148 | 230 | 2025 | 2025 |
| 7 | 鹿寨—新村 | 鹿寨镇 | 新村村 | 鹿寨—新村 | Y018450223 | 三级 | 7.5 | 7.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5 | 6.0 | 水泥混凝土 | 11 | 2120 | 2021 | 2022 |
| 8 | 波村—潘圩 | 中渡镇 | 潘圩村 | 波村—潘圩 | Y019450223 | 四级 | 6.5 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5 | 6.0 | 水泥混凝土 | 3.640 | 728 | 2024 | 2024 |
| 9 | 石路—大河 | 鹿寨镇 | 大河村 | 石路—大河 | Y020450223 | 四级 | 6.5 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5 | 6.0 | 水泥混凝土 | 7.421 | 1484 | 2023 | 2024 |
| 10 | 平山—大正 | 平山镇 | 大正村 | 平山—大正 | Y024450223 | 四级 | 6.5 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5 | 6.0 | 水泥混凝土 | 3.400 | 680 | 2024 | 2024 |
| 11 | 板盘—背塘 | 拉沟乡 | 背塘村 | 板盘—背塘 | Y032450223 | 四级 | 6.5 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5 | 6.0 | 水泥混凝土 | 4 | 880 | 2025 | 2025 |
| 12 | 盘龙—改江 | 中渡镇 | 改江村 | 盘龙—改江 | Y034450223 | 四级 | 6.5 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5 | 6.0 | 水泥混凝土 | 5.570 | 1114 | 2023 | 2024 |
| 13 | 拉吉—全坡 | 寨沙镇 | 全坡村 | 拉吉—全坡 | Y035450223 | 四级 | 6.5 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5 | 6.0 | 水泥混凝土 | 6.078 | 1216 | 2023 | 2024 |
| 14 | 大端—爱国 | 黄冕镇 | 爱国村 | 大端—爱国 | Y036450223 | 四级 | 6.5 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5 | 6.0 | 水泥混凝土 | 8.078 | 1616 | 2022 | 2023 |
| 15 | 石门—盘龙 | 中渡镇 | 盘龙村 | 石门—盘龙 | Y037450223 | 四级 | 5.5 | 5.0 | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5 | 6.0 | 水泥混凝土 | 6.655 | 1331 | 2022 | 2023 |
| 16 | 龙江—六往 | 寨沙镇 | 六往村 | 龙江—六往 | Y140450223 | 四级 | 6.5 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5 | 6.0 | 水泥混凝土 | 5.880 | 1176 | 2023 | 2024 |
| 17 | 北四—黄村 | 中渡镇 | 黄村村 | 北四—黄村 | Y141450223 | 四级 | 6.5 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5 | 6.0 | 水泥混凝土 | 5.400 | 1080 | 2023 | 2024 |
| 18 | 叉路口—孔塘 | 平山镇 | 孔塘村 | 叉路口—孔塘 | Y144450223 | 四级 | 6.5 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5 | 6.0 | 水泥混凝土 | 1.800 | 360 | 2024 | 2024 |
| 19 | 黄冕—盘龙 | 黄冕镇 | 盘龙村 | 黄冕—盘龙 | Y147450223 | 四级 | 6.5 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5 | 6.0 | 水泥混凝土 | 1.178 | 236 | 2024 | 2024 |
| 20 | 鹿寨—东塘 | 鹿寨镇 | 思贤村 | 鹿寨—东塘 | C018450223 | 四级 | 6.5 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5 | 6.0 | 水泥混凝土 | 2.913 | 583 | 2024 | 2024 |
| 21 | 波井—龙兴 | 鹿寨镇 | 龙兴村 | 波井—龙兴 | C001450223 | 等外 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5 | 6.0 | 水泥混凝土 | 6.100 | 1220 | 2021 | 2022 |
| 22 | 马形坳—大门 | 中渡镇 | 大门村 | 马形坳—大门 | C066450223 | 等外 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5 | 6.0 | 水泥混凝土 | 1.400 | 280 | 2021 | 2021 |
| 23 | 马形坳—山尖 | 中渡镇 | 山尖村 | 马形坳—山尖 | C049450223 | 四级 | 6.5 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5 | 6.0 | 水泥混凝土 | 5.015 | 1003 | 2024 | 2024 |
| 24 | 拉庙—北里 | 寨沙镇 | 北里村 | 拉庙—北里 | C103450223 | 四级 | 6.5 | 4.5 | 沥青表面处治、水泥混凝土 | 四级 | 6.5 | 6.0 | 水泥混凝土 | 5.828 | 1166 | 2024 | 2024 |
| 25 | 黄冕—旧街 | 黄冕镇 | 旧街村 | 黄冕—旧街 | C088450223 | 四级 | 6.5 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5 | 6.0 | 水泥混凝土 | 10.034 | 2007 | 2021 | 2022 |
| 26 | 黄冕—古赏 | 黄冕镇 | 古赏村 | 黄冕—古赏 | C083450223 | 四级 | 6.5 | 5.0 | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5 | 6.0 | 水泥混凝土 | 6.776 | 1355 | 2021 | 2022 |
| 27 | 导江—温村 | 导江乡 | 温村村 | 导江—温村 | C212450223 | 四级 | 6.5 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5 | 6.0 | 水泥混凝土 | 4.079 | 816 | 2024 | 2024 |
| 28 | 九歪—关江 | 拉沟乡 | 九歪村、关江村 | 九歪—关江 | C223450223 | 四级 | 6.5 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5 | 6.0 | 水泥混凝土 | 19.807 | 3961 | 2021 | 2022 |
| 29 | 五乡—大坪 | 拉沟乡 | 大坪村 | 五乡—大坪 | C222450223 | 四级 | 6.5 | 4.5 | 水泥混凝土 | 四级 | 6.5 | 6.0 | 水泥混凝土 | 12.079 | 2416 | 2021 | 2023 |
| 30 | 鹿寨县鹿寨至寨沙三级公路工程 | 鹿寨镇、寨沙镇 | 大良村、木岗村、板江村 | 鹿寨至寨沙 | Y025450223 | 四级 | 7 | 4.500 | 水泥混凝土 | 四级 | 7 | 6.000 | 水泥混凝土 | 25.677 | 5135 | 2021.000 | 2022 |
| 31 | 北四—黄村 | 中渡镇 | 黄村村 | 北四—黄村 | Y141450223 | 四级 | 7 | 4.500 | 水泥混凝土 | 四级 | 7 | 6.000 | 水泥混凝土 | 4.312 | 862 | 2023.000 | 2024 |
| 32 | 德占村东友屯—龙团村寨兴屯 | 四排镇 | 龙团村 | 德占村东友屯至龙团村寨兴屯 |  | 等外 | 5.5 | 5 | 泥巴路 | 四级 | 6 | 4.5 | 水泥混凝土 | 5.5 | 295 | 2022 | 2023 |
| 33 | 水头村花桃屯—桐木镇凤凰屯 | 四排镇 | 水头村 | 水头村花桃屯—桐木镇凤凰屯 |  | 四级 | 4.5 | 3 | 水泥混凝土 | 四级 | 6 | 4.5 | 水泥混凝土 | 2.1 | 113.4 | 2021 | 2022 |
| 34 | 泗湖村—桐木镇凤皇村 | 四排镇 | 泗湖村 | 泗湖村至桐木镇凤皇村道路 |  | 等外 | 6 | 5 | 泥巴路 | 四级 | 6 | 4.5 | 水泥混凝土 | 2.1 | 113.4 | 2022 | 2024 |
| 35 | 马龙村寨博屯—鹿寨镇龙坪村拉敢屯 | 四排镇 | 马龙村 | 马龙村寨博屯至鹿寨镇龙坪村拉敢屯 |  | 等外 | 5 | 4.5 | 泥巴路 | 四级 | 6 | 4.5 | 水泥混凝土 | 4 | 216 | 2022 | 2024 |
| 36 | 江南石庙至象州水晶古梨 | 四排镇 | 江南村 | 江南石庙至象州水晶古梨 |  | 等外 | 4.5 | 3 | 泥巴路 | 四级 | 6 | 4.5 | 水泥混凝土 | 3.5 | 189 | 2022 | 2024 |
| 37 | 江南圩村至鹿寨镇大河村木翠屯 | 四排镇 | 江南村 | 江南圩村至鹿寨镇大河村木翠屯 |  | 等外 | 6 | 4.5 | 泥巴路 | 四级 | 6 | 4.5 | 水泥混凝土 | 4.5 | 250 | 2022 | 2024 |
| 38 | 那当村至新庆村 | 四排镇 | 新庆村 | 那当村至新庆村 |  | 四级 | 4.5 | 3 | 水泥混凝土 | 四级 | 6 | 4.5 | 水泥混凝土 | 11 | 264 | 2022 | 2024 |
| 39 | 三排村大敖屯至泗湖村 | 四排镇 | 泗湖村 | 三排村大敖屯至泗湖村 |  | 四级 | 5.5 | 4 | 水泥混凝土 | 四级 | 6 | 4.5 | 水泥混凝土 | 7 | 170 | 2022 | 2024 |

## 附表6：鹿寨县“十四五”期农村公路—自然村（屯）通硬化路项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 所通自然村（组）名称 | 建设性质（新建、改建） | 建设规模（公里） | 路基 宽度 （米） | 路面 宽度（米） | 路面类型 | 建设年限 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 乡（镇） | 建制村 |  |  | 合计 | 四级 |  |  |  | 开工年 | 完工年 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 215.936 |  |  |  |  |  |  | 17041.8 |
| 1 | 上龙屯通屯路 | 鹿寨镇 | 龙坪村 | 上龙屯 | 改建 | 0.285 | 0.285 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 28.5 |
| 2 | 屯坪屯通屯路 | 鹿寨镇 | 龙坪村 | 屯坪屯 | 改建 | 0.215 | 0.215 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 21.5 |
| 3 | 龙口屯通屯路 | 鹿寨镇 | 龙坪村 | 龙口屯 | 改建 | 0.333 | 0.333 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 33.3 |
| 4 | 拉敢屯通屯路 | 鹿寨镇 | 龙坪村 | 拉敢屯 | 改建 | 0.605 | 0.605 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 60.5 |
| 5 | 马场屯通屯路 | 鹿寨镇 | 独羊村 | 马场屯 | 改建 | 1.233 | 1.233 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 123.3 |
| 6 | 南岸屯通屯路 | 鹿寨镇 | 独羊村 | 南岸屯 | 改建 | 1.249 | 1.249 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2024 | 124.9 |
| 7 | 黄石屯通屯路 | 鹿寨镇 | 独羊村 | 黄石屯 | 改建 | 1.172 | 1.172 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 117.2 |
| 8 | 里麻屯通屯路 | 鹿寨镇 | 思洛村 | 里麻屯 | 改建 | 1.703 | 1.703 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 170.3 |
| 9 | 外麻屯通屯路 | 鹿寨镇 | 思洛村 | 外麻屯 | 改建 | 0.875 | 0.875 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2023 | 2024 | 87.5 |
| 10 | 六老屯通屯路 | 鹿寨镇 | 大良村 | 龙杜屯 | 改建 | 0.253 | 0.253 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 25.3 |
| 11 | 六老屯通屯路 | 鹿寨镇 | 大良村 | 双塘屯 | 改建 | 0.475 | 0.475 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 47.5 |
| 12 | 里石屯路口通屯路 | 鹿寨镇 | 思洛村 | 里石屯 | 改建 | 1.539 | 1.539 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 153.9 |
| 13 | 古丁屯通屯路 | 鹿寨镇 | 大村村 | 古丁屯 | 改建 | 2.741 | 2.741 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2021 | 2023 | 274.1 |
| 14 | 四保屯通屯路 | 鹿寨镇 | 大村村 | 四保屯 | 改建 | 1.395 | 1.395 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 139.5 |
| 15 | 江头屯通组路 | 中渡镇 | 黄腊村 | 下江头屯 | 改建 | 0.748 | 0.748 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2023 | 2024 | 74.8 |
| 16 | 龙兴屯通组路 | 中渡镇 | 大门村 | 龙兴屯 | 改建 | 1.777 | 1.777 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 177.7 |
| 17 | 六洛屯通组路 | 中渡镇 | 大门村 | 六洛屯 | 改建 | 2.047 | 2.047 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2021 | 2023 | 204.7 |
| 18 | 古车屯通组路 | 中渡镇 | 大门村 | 古车屯 | 改建 | 1.675 | 1.675 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 167.5 |
| 19 | 龙邓屯通组路 | 中渡镇 | 山尖村 | 龙邓屯 | 改建 | 3.356 | 3.356 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2021 | 2023 | 335.6 |
| 20 | 江头屯通组路 | 中渡镇 | 寨上村 | 江头屯 | 改建 | 0.777 | 0.777 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2023 | 2024 | 77.7 |
| 21 | 林村屯通组路 | 中渡镇 | 大门村 | 林村屯 | 改建 | 2.11 | 2.11 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2021 | 2023 | 211 |
| 22 | 东楼屯通组路 | 中渡镇 | 大门村 | 东楼屯 | 改建 | 1.297 | 1.297 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 129.7 |
| 23 | 鸾山屯通组路 | 中渡镇 | 高坡村 | 鸾山屯 | 改建 | 6.73 | 6.73 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2021 | 2023 | 673 |
| 24 | 牛坪屯通组路 | 中渡镇 | 高坡村 | 牛坪屯 | 改建 | 4.382 | 4.382 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2021 | 2023 | 438.2 |
| 25 | 乾向屯通组路 | 中渡镇 | 高坡村 | 乾向屯 | 改建 | 0.325 | 0.325 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 32.5 |
| 26 | 上龙屯通组路 | 中渡镇 | 高坡村 | 上龙屯 | 改建 | 3.163 | 3.163 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2021 | 2023 | 316.3 |
| 27 | 对河屯通组路 | 中渡镇 | 朝阳村 | 对河屯 | 改建 | 3.429 | 3.429 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2021 | 2023 | 342.9 |
| 28 | 马腰通组路 | 中渡镇 | 福龙村 | 马腰屯 | 改建 | 0.099 | 0.099 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 9.9 |
| 29 | 木元屯通组路 | 中渡镇 | 山尖村 | 木元屯 | 改建 | 0.221 | 0.221 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 22.1 |
| 30 | 尧村屯通组路 | 中渡镇 | 山尖村 | 尧村屯 | 改建 | 3.067 | 3.067 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2021 | 2023 | 306.7 |
| 31 | 花麻屯通组路 | 中渡镇 | 山尖村 | 花麻屯 | 改建 | 0.525 | 0.525 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 52.5 |
| 32 | 龙塘屯通组路 | 中渡镇 | 朝阳村 | 龙塘屯 | 改建 | 0.298 | 0.298 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 29.8 |
| 33 | 西眉屯通组路 | 中渡镇 | 朝阳村 | 西眉屯 | 改建 | 1.335 | 1.335 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 133.5 |
| 34 | 山脚屯通组路 | 中渡镇 | 朝阳村 | 山脚屯 | 改建 | 1.987 | 1.987 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 198.7 |
| 35 | 大旦通组路 | 中渡镇 | 长盛村 | 大旦屯 | 改建 | 1.398 | 1.398 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 139.8 |
| 36 | 金村屯通组路 | 中渡镇 | 潘圩村 | 金村屯 | 改建 | 0.272 | 0.272 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 27.2 |
| 37 | 王浪屯通组路 | 中渡镇 | 潘圩村 | 王浪屯 | 改建 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 30 |
| 38 | 木皮屯通组路 | 中渡镇 | 石墨村 | 木皮屯 | 改建 | 0.267 | 0.267 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 26.7 |
| 39 | 上同屯通组路 | 中渡镇 | 贝塘村 | 上同屯 | 改建 | 0.54 | 0.54 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 54 |
| 40 | 良木屯通组路 | 中渡镇 | 贝塘村 | 良木屯 | 改建 | 0.222 | 0.222 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 22.2 |
| 41 | 中村屯通组路 | 中渡镇 | 贝塘村 | 中村屯 | 改建 | 0.146 | 0.146 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 14.6 |
| 42 | 马形屯通组路 | 中渡镇 | 贝塘村 | 马形屯 | 改建 | 0.442 | 0.442 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 44.2 |
| 43 | 拉力塘屯通组路 | 中渡镇 | 贝塘村 | 拉力塘屯 | 改建 | 3.249 | 3.249 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2021 | 2023 | 324.9 |
| 44 | 三门屯通组路 | 中渡镇 | 贝塘村 | 三门屯 | 改建 | 3.189 | 3.189 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2021 | 2023 | 318.9 |
| 45 | 龙额屯通组路 | 中渡镇 | 马安村 | 龙额屯 | 改建 | 1.502 | 1.502 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 150.2 |
| 46 | 常安屯通组路 | 中渡镇 | 马安村 | 常安屯 | 改建 | 1.572 | 1.572 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 157.2 |
| 47 | 波村屯通组路 | 中渡镇 | 石墨村 | 波村屯 | 改建 | 0.168 | 0.168 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 16.8 |
| 48 | 平村屯通组路 | 中渡镇 | 寨上村 | 平村屯 | 改建 | 0.129 | 0.129 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 12.9 |
| 49 | 上拉屯通组路 | 中渡镇 | 马安村 | 上拉屯 | 改建 | 0.333 | 0.333 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 33.3 |
| 50 | 云村屯通组路 | 中渡镇 | 寨上村 | 云村屯 | 改建 | 0.337 | 0.337 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 33.7 |
| 51 | 龙兴屯通组路 | 寨沙镇 | 板江村 | 播基桥屯 | 改建 | 1.023 | 1.023 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 102.3 |
| 52 | 坡华屯通组路 | 寨沙镇 | 拉庙村 | 波华屯 | 改建 | 1 | 1 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 100 |
| 53 | 长乐屯通组路 | 寨沙镇 | 长田村 | 长乐屯 | 改建 | 1.296 | 1.296 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 129.6 |
| 54 | 垌上屯通组路 | 寨沙镇 | 长田村 | 垌上屯 | 改建 | 1.048 | 1.048 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 104.8 |
| 55 | 北顶屯通组路 | 寨沙镇 | 古木村 | 北顶屯 | 改建 | 1.454 | 1.454 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 145.4 |
| 56 | 思力屯通组路 | 寨沙镇 | 长塘村 | 思力屯 | 改建 | 0.162 | 0.162 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 16.2 |
| 57 | 上兀屯通组路 | 寨沙镇 | 长塘村 | 上兀屯 | 改建 | 0.284 | 0.284 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 28.4 |
| 58 | 合兴屯通组路 | 寨沙镇 | 长塘村 | 合兴屯 | 改建 | 0.393 | 0.393 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 39.3 |
| 59 | 镰刀湾屯通组路 | 寨沙镇 | 长塘村 | 镰刀湾屯 | 改建 | 0.551 | 0.551 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 55.1 |
| 60 | 三安屯通组路 | 寨沙镇 | 长塘村 | 三安屯 | 改建 | 0.874 | 0.874 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2023 | 2024 | 87.4 |
| 61 | 上六崖屯通组路通组路 | 寨沙镇 | 古盏村 | 上六崖屯 | 改建 | 0.944 | 0.944 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2023 | 2024 | 94.4 |
| 62 | 大邦屯通组路 | 寨沙镇 | 九甫村 | 大邦屯 | 改建 | 0.312 | 0.312 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 31.2 |
| 63 | 下龙坪黄家屯通组路 | 寨沙镇 | 九甫村 | 下龙坪黄家屯 | 改建 | 0.229 | 0.229 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 22.9 |
| 64 | 板坡村水口屯通组路 | 寨沙镇 | 板坡村 | 水口屯 | 改建 | 0.329 | 0.329 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 32.9 |
| 65 | 下龙坪徐家屯通组路 | 寨沙镇 | 九甫村 | 徐家屯 | 改建 | 0.283 | 0.283 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 28.3 |
| 66 | 板料屯通组路通组路 | 寨沙镇 | 古盏村 | 板料屯 | 改建 | 1.259 | 1.259 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 125.9 |
| 67 | 六号屯通组路 | 寨沙镇 | 官庄村 | 六号屯 | 改建 | 0.312 | 0.312 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 31.2 |
| 68 | 六号屯通组路 | 寨沙镇 | 官庄村 | 六兰屯 | 改建 | 1.938 | 1.938 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 193.8 |
| 69 | 六号屯通组路 | 寨沙镇 | 官庄村 | 关庄坝屯 | 改建 | 1.306 | 1.306 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 130.6 |
| 70 | 塘步屯通组路 | 寨沙镇 | 官庄村 | 塘步屯 | 改建 | 0.26 | 0.26 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 26 |
| 71 | 六胜屯通组路 | 寨沙镇 | 全坡村 | 六胜屯 | 改建 | 0.415 | 0.415 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 41.5 |
| 72 | 波头通组路 | 寨沙镇 | 全坡村 | 坡头屯 | 改建 | 0.803 | 0.803 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2023 | 2024 | 80.3 |
| 73 | 古懂屯通组路 | 寨沙镇 | 全坡村 | 古懂屯 | 改建 | 1.393 | 1.393 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 139.3 |
| 74 | 曾家屯通组路 | 寨沙镇 | 板坡村 | 曾家屯 | 改建 | 0.163 | 0.163 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 16.3 |
| 75 | 把伞屯通组路 | 寨沙镇 | 板坡村 | 水口屯 | 改建 | 1.889 | 1.889 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 188.9 |
| 76 | 刘家屯通组路 | 寨沙镇 | 板坡村 | 刘家屯 | 改建 | 0.34 | 0.34 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 34 |
| 77 | 李家屯通组路 | 寨沙镇 | 板坡村 | 李家屯 | 改建 | 0.531 | 0.531 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 53.1 |
| 78 | 上刘家屯通组路 | 寨沙镇 | 板坡村 | 上刘家屯 | 改建 | 0.326 | 0.326 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 32.6 |
| 79 | 板坡屯通组路 | 寨沙镇 | 板坡村 | 板坡屯 | 改建 | 0.122 | 0.122 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 12.2 |
| 80 | 长枧屯通组路 | 寨沙镇 | 拉庙村 | 榜朗屯 | 改建 | 0.209 | 0.209 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 20.9 |
| 81 | 长枧屯通组路 | 寨沙镇 | 拉庙村 | 大伦屯 | 改建 | 0.22 | 0.22 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 22 |
| 82 | 长枧屯通组路 | 寨沙镇 | 拉庙村 | 拉庙屯 | 改建 | 0.239 | 0.239 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 23.9 |
| 83 | 长枧屯通组路 | 寨沙镇 | 拉庙村 | 波带屯 | 改建 | 0.299 | 0.299 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 29.9 |
| 84 | 板旺屯通组路通组路 | 寨沙镇 | 古盏村 | 板旺屯 | 改建 | 0.174 | 0.174 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 17.4 |
| 85 | 古吉屯通组路通组路 | 寨沙镇 | 古盏村 | 古吉屯 | 改建 | 1.482 | 1.482 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 148.2 |
| 86 | 波井屯通组路 | 寨沙镇 | 寨沙村 | 波井屯 | 改建 | 0.215 | 0.215 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 21.5 |
| 87 | 长田村新屋屯通组路 | 寨沙镇 | 长田村 | 新屋屯 | 改建 | 0.152 | 0.152 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 15.2 |
| 88 | 长田村祠堂屯通组路 | 寨沙镇 | 长田村 | 祠堂屯 | 改建 | 0.105 | 0.105 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 10.5 |
| 89 | 长田村樟树屯通组路 | 寨沙镇 | 长田村 | 樟树屯 | 改建 | 0.256 | 0.256 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 25.6 |
| 90 | 大岭脚屯通组路 | 寨沙镇 | 杜康村 | 大岭脚屯 | 改建 | 0.589 | 0.589 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 58.9 |
| 91 | 长田村屯兴屯通组路 | 寨沙镇 | 长田村 | 屯兴屯 | 改建 | 0.461 | 0.461 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 46.1 |
| 92 | 马稳屯通组路 | 寨沙镇 | 杜康村 | 马稳屯 | 改建 | 0.234 | 0.234 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 23.4 |
| 93 | 拉安屯通组路 | 寨沙镇 | 杜康村 | 拉安屯 | 改建 | 0.344 | 0.344 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 34.4 |
| 94 | 寨管屯通组路 | 寨沙镇 | 杜康村 | 寨管屯 | 改建 | 0.379 | 0.379 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 37.9 |
| 95 | 长田村上木林屯通组路 | 寨沙镇 | 长田村 | 上木林屯 | 改建 | 0.605 | 0.605 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 60.5 |
| 96 | 长田村下木林屯通组路 | 寨沙镇 | 长田村 | 下木林屯 | 改建 | 1 | 1 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 100 |
| 97 | 六全尾屯通组路 | 寨沙镇 | 杜康村 | 六全尾屯 | 改建 | 0.734 | 0.734 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2023 | 2024 | 73.4 |
| 98 | 长期屯通组路 | 寨沙镇 | 长田村 | 长期屯 | 改建 | 0.837 | 0.837 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2023 | 2024 | 83.7 |
| 99 | 大湾屯通组路 | 寨沙镇 | 河岭村 | 大湾屯 | 改建 | 0.224 | 0.224 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 22.4 |
| 100 | 石板通组路 | 寨沙镇 | 河岭村 | 石板屯 | 改建 | 0.487 | 0.487 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 48.7 |
| 101 | 大宅屯通组路 | 寨沙镇 | 河岭村 | 大宅屯 | 改建 | 0.195 | 0.195 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 19.5 |
| 102 | 大河屯通组路 | 寨沙镇 | 龙江村 | 大河屯 | 改建 | 0.196 | 0.196 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 19.6 |
| 103 | 唐家屯通组路 | 寨沙镇 | 杜康村 | 唐家屯 | 改建 | 0.379 | 0.379 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 37.9 |
| 104 | 覃家屯通组路 | 寨沙镇 | 河岭村 | 覃家屯 | 改建 | 0.091 | 0.091 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 9.1 |
| 105 | 郭家屯通组路 | 寨沙镇 | 河岭村 | 郭家屯 | 改建 | 0.365 | 0.365 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 36.5 |
| 106 | 桂岭屯通组路 | 寨沙镇 | 河岭村 | 桂岭屯 | 改建 | 0.443 | 0.443 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 44.3 |
| 107 | 拉怀屯通组路 | 寨沙镇 | 古木村 | 拉怀屯 | 改建 | 0.209 | 0.209 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 20.9 |
| 108 | 钟家屯通组路 | 寨沙镇 | 河岭村 | 钟家屯 | 改建 | 0.089 | 0.089 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 8.9 |
| 109 | 从顶坪通组路 | 寨沙镇 | 九敢村 | 从顶坪屯 | 改建 | 1.75 | 1.75 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 175 |
| 110 | 板塘屯通组路 | 平山镇 | 屯秋村 | 板塘屯 | 改建 | 0.261 | 0.261 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 26.1 |
| 111 | 连塘屯通组路 | 平山镇 | 屯秋村 | 连塘屯 | 改建 | 2.162 | 2.162 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2021 | 2023 | 216.2 |
| 112 | 石盆屯通组路 | 平山镇 | 屯秋村 | 石盆屯 | 改建 | 0.629 | 0.629 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 62.9 |
| 113 | 思峨屯通组路 | 平山镇 | 石龙村 | 思峨屯 | 改建 | 0.283 | 0.283 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 28.3 |
| 114 | 寨脚屯通组路 | 平山镇 | 屯秋村 | 寨脚屯 | 改建 | 0.636 | 0.636 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2023 | 2024 | 63.6 |
| 115 | 樟底屯通组路 | 黄冕镇 | 盘龙村 | 樟底屯 | 改建 | 0.558 | 0.558 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 55.8 |
| 116 | 猪场屯通组路 | 黄冕镇 | 盘龙村 | 猪场屯 | 改建 | 0.218 | 0.218 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 21.8 |
| 117 | 吊丝屯通组路 | 黄冕镇 | 幽兰村 | 吊丝屯 | 改建 | 0.582 | 0.582 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 58.2 |
| 118 | 山脚屯通组路 | 黄冕镇 | 山脚村 | 山脚屯 | 改建 | 0.329 | 0.329 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 32.9 |
| 119 | 三里屯通组路 | 黄冕镇 | 山脚村 | 三里屯 | 改建 | 0.873 | 0.873 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 87.3 |
| 120 | 长岭屯通组路 | 黄冕镇 | 山脚村 | 长岭屯 | 改建 | 0.22 | 0.22 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 22 |
| 121 | 旁寨屯通组路 | 黄冕镇 | 山脚村 | 旁寨屯 | 改建 | 0.207 | 0.207 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 20.7 |
| 122 | 八见朝通组路 | 黄冕镇 | 山脚村 | 八见朝屯 | 改建 | 1.265 | 1.265 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 126.5 |
| 123 | 卜月屯通组路 | 黄冕镇 | 山脚村 | 卜月屯 | 改建 | 0.429 | 0.429 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 42.9 |
| 124 | 山口通组路 | 黄冕镇 | 山脚村 | 山口屯 | 改建 | 1.152 | 1.152 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 115.2 |
| 125 | 耳龙屯通组路 | 黄冕镇 | 山脚村 | 耳龙屯 | 改建 | 0.456 | 0.456 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 45.6 |
| 126 | 半边月屯通组路 | 黄冕镇 | 六脉村 | 半边月屯 | 改建 | 0.365 | 0.365 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 36.5 |
| 127 | 八见屯通组路 | 黄冕镇 | 古赏村 | 八见屯 | 改建 | 1.171 | 1.171 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 117.1 |
| 128 | 沙滩通组路 | 黄冕镇 | 古赏村 | 沙滩屯 | 改建 | 0.631 | 0.631 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2023 | 2024 | 63.1 |
| 129 | 古赏屯通组路 | 黄冕镇 | 古赏村 | 古赏屯 | 改建 | 0.331 | 0.331 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 33.1 |
| 130 | 河城屯通组路 | 黄冕镇 | 幽兰村 | 河城屯 | 改建 | 0.129 | 0.129 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 12.9 |
| 131 | 大马屯通组路 | 黄冕镇 | 黄冕村 | 大马屯 | 改建 | 0.97 | 0.97 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2023 | 2024 | 97 |
| 132 | 西岸通组路 | 黄冕镇 | 黄冕村 | 西岸屯 | 改建 | 0.251 | 0.251 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 25.1 |
| 133 | 徐家屯通组路 | 黄冕镇 | 黄冕村 | 徐家屯 | 改建 | 0.673 | 0.673 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2023 | 2024 | 67.3 |
| 134 | 桐木屯通组路 | 黄冕镇 | 黄冕村 | 桐木屯 | 改建 | 0.441 | 0.441 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 44.1 |
| 135 | 黄泥岭屯通组路 | 江口乡 | 新安村 | 黄泥岭屯 | 改建 | 0.04 | 0.04 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 4 |
| 136 | 山岔屯通组路 | 江口乡 | 丹竹村 | 洛子屯 | 改建 | 2.314 | 2.314 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2021 | 2023 | 231.4 |
| 137 | 凉亭屯通组路 | 江口乡 | 江口村 | 凉亭屯 | 改建 | 0.388 | 0.388 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 38.8 |
| 138 | 六口屯通组路 | 江口乡 | 六合村 | 六口屯 | 改建 | 0.439 | 0.439 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 43.9 |
| 139 | 丹竹村冲口屯通组路 | 江口乡 | 丹竹村 | 冲口屯 | 改建 | 2.185 | 2.185 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2021 | 2023 | 218.5 |
| 140 | 都管屯通组路 | 导江乡 | 黄坭村 | 都管屯 | 改建 | 2.552 | 2.552 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2021 | 2023 | 255.2 |
| 141 | 尚午屯通组路 | 导江乡 | 黄坭村 | 尚午屯 | 改建 | 2.179 | 2.179 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2021 | 2023 | 217.9 |
| 142 | 龙建屯通组路 | 导江乡 | 黄坭村 | 龙建屯 | 改建 | 0.451 | 0.451 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 45.1 |
| 143 | 桐木屯通组路 | 导江乡 | 黄坭村 | 桐木屯 | 改建 | 1.018 | 1.018 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 101.8 |
| 144 | 六柏屯通组路 | 导江乡 | 佛子村 | 六柏屯 | 改建 | 0.24 | 0.24 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 24 |
| 145 | 新建屯通组路 | 导江乡 | 佛子村 | 新建屯 | 改建 | 0.089 | 0.089 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 8.9 |
| 146 | 那旦屯通组路 | 导江乡 | 古懂村 | 那旦屯 | 改建 | 1.071 | 1.071 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 107.1 |
| 147 | 必只屯通组路 | 导江乡 | 黄坭村 | 必只屯 | 改建 | 1.649 | 1.649 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 164.9 |
| 148 | 江龙屯通组路 | 导江乡 | 黄坭村 | 江龙屯 | 改建 | 0.682 | 0.682 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2023 | 2024 | 68.2 |
| 149 | 六景屯通组路 | 导江乡 | 黄坭村 | 六景屯 | 改建 | 0.185 | 0.185 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 18.5 |
| 150 | 中寨屯通组路 | 导江乡 | 黄坭村 | 中寨屯 | 改建 | 0.588 | 0.588 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 58.8 |
| 151 | 南香屯通组路 | 导江乡 | 黄坭村 | 南香屯 | 改建 | 0.511 | 0.511 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 51.1 |
| 152 | 机石山屯通组路 | 导江乡 | 黄坭村 | 机石山屯 | 改建 | 0.202 | 0.202 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 20.2 |
| 153 | 木坪屯通组路 | 导江乡 | 长垌村 | 木坪屯 | 改建 | 0.733 | 0.733 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 73.3 |
| 154 | 仑塘屯通组路 | 导江乡 | 长垌村 | 仑塘屯 | 改建 | 0.988 | 0.988 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2023 | 2024 | 98.8 |
| 155 | 六讲屯通组路 | 导江乡 | 长垌村 | 六讲屯 | 改建 | 0.732 | 0.732 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2023 | 2024 | 73.2 |
| 156 | 七一屯通组路 | 导江乡 | 长垌村 | 七一屯 | 改建 | 1.599 | 1.599 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 159.9 |
| 157 | 木汉屯通组路 | 导江乡 | 长垌村 | 木汉屯 | 改建 | 0.446 | 0.446 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 44.6 |
| 158 | 长垌屯通组路 | 导江乡 | 长垌村 | 长垌屯 | 改建 | 0.239 | 0.239 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 23.9 |
| 159 | 白大屯通组路 | 导江乡 | 石排村 | 白大屯 | 改建 | 0.95 | 0.95 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2023 | 2024 | 95 |
| 160 | 白小屯通组路 | 导江乡 | 石排村 | 白小屯 | 改建 | 0.128 | 0.128 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 12.8 |
| 161 | 石古屯通组路 | 导江乡 | 石排村 | 石古屯 | 改建 | 0.508 | 0.508 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 50.8 |
| 162 | 石排屯通组路 | 导江乡 | 石排村 | 石排屯 | 改建 | 0.038 | 0.038 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 3.8 |
| 163 | 龙坪屯通组路 | 导江乡 | 古懂村 | 龙坪屯 | 改建 | 0.366 | 0.366 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 36.6 |
| 164 | 古力屯通组路 | 导江乡 | 古懂村 | 古力屯 | 改建 | 0.403 | 0.403 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 40.3 |
| 165 | 分厂屯通组路 | 导江乡 | 导江村 | 分厂屯 | 改建 | 0.524 | 0.524 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 52.4 |
| 166 | 江尾屯通组路 | 拉沟乡 | 拉沟村 | 江尾屯 | 改建 | 0.137 | 0.137 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 13.7 |
| 167 | 纳盘屯通组路 | 拉沟乡 | 拉沟村 | 纳盘屯 | 改建 | 0.232 | 0.232 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2024 | 2025 | 23.2 |
| 168 | 志勇屯通组路 | 拉沟乡 | 六章村 | 志勇屯 | 改建 | 1.470 | 1.470 | 4.5 | 3.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 147 |
| 169 | 龙团屯通组路 | 四排镇 | 龙团村 | 龙兴屯—龙团屯 | 新建 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 3.00 | 水泥砼路面 | 2022 | 2024 | 120.00 |
| 170 | 朝阳屯通组路 | 四排镇 | 白合村 | 朝阳屯—岭背屯 | 新建 | 1.20 | 1.20 | 6.50 | 4.50 | 水泥砼路面 | 2022 | 2024 | 65.80 |
| 171 | 美村屯通组路 | 四排镇 | 德占村 | 上龙角屯—美村屯 | 新建 | 2.50 | 2.50 | 6.50 | 4.50 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 135.00 |
| 172 | 古六屯通组路 | 四排镇 | 吉云村 | 贡村屯—古六屯 | 新建 | 3.80 | 3.80 | 6.00 | 4.00 | 水泥砼路面 | 2022 | 2024 | 220.00 |
| 173 | 龙路屯通组路 | 四排镇 | 三排村 | 龙路屯—香梅屯 | 新建 | 1.50 | 1.50 | 6.50 | 4.50 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 81.00 |
| 174 | 石灰屯通组路 | 四排镇 | 江南村 | 石灰屯—香山屯 | 新建 | 3.80 | 3.80 | 6.50 | 4.50 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 205.20 |
| 175 | 山佰屯通组路 | 四排镇 | 江南村 | 山佰屯—石龙屯 | 新建 | 4.00 | 4.00 | 6.50 | 4.50 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 216.00 |
| 176 | 六艾屯通组路 | 四排镇 | 白合村 | 县道—老寨屯 | 新建 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 4.00 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 125.00 |
| 177 | 六艾屯通组路 | 四排镇 | 白合村 | 甲凤屯—六艾屯 | 新建 | 3.50 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 水泥砼路面 | 2022 | 2024 | 135.00 |
| 178 | 贡村屯通组路 | 四排镇 | 水头村 | 花桃屯—贡村屯 | 改建 | 2 | 2 | 6.5 | 4.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 50.00 |
| 179 | 那马屯通组路 | 四排镇 | 三排村 | 龙路屯—那马屯 | 改建 | 1.8 | 1.8 | 6.5 | 4.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 43.20 |
| 180 | 川岩屯通组路 | 四排镇 | 那当村 | 桂兰屯—川岩屯 | 改建 | 1 | 1 | 6.5 | 4.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 30.00 |
| 181 | 金贵屯通组路 | 四排镇 | 吉云村 | 六苏屯—金贵屯 | 改建 | 2.3 | 2.3 | 6.5 | 4.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 55.20 |
| 182 | 小河屯通组路 | 四排镇 | 新庆村 | 小河屯—大河屯 | 新建 | 2.2 | 2.2 | 6.5 | 4.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2024 | 118.80 |
| 183 | 中平屯通组路 | 四排镇 | 中平村 | 上坪屯—长岗屯 | 改建 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2024 | 108.00 |
| 184 | 寨博屯通组路 | 四排镇 | 马龙村 | 寨额屯—寨博屯 | 改建 | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2024 | 84.00 |
| 185 | 山岔屯通组路 | 四排镇 | 江南村 | 马龙屯—山岔屯 | 新建 | 1.8 | 1.8 | 6.5 | 4.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2024 | 97.20 |
| 186 | 水头屯通组路 | 四排镇 | 水头村 | 那么屯—水头屯 | 改建 | 1.65 | 1.65 | 6.5 | 4.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 39.60 |
| 187 | 龙路屯通组路 | 四排镇 | 三排村 | 大敖屯—龙路屯 | 改建 | 1 | 1 | 6.5 | 4.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 25.00 |
| 188 | 花桃屯通组路 | 四排镇 | 水头村 | 法利屯—花桃屯 | 改建 | 1.6 | 1.6 | 6.5 | 4.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 38.40 |
| 189 | 利简屯通组路 | 四排镇 | 水头村 | 法利屯—利简屯 | 改建 | 1.6 | 1.6 | 6.5 | 4.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 38.40 |
| 190 | 法利屯通组路 | 四排镇 | 泗湖村 | 高寨屯—法利屯 | 改建 | 1.3 | 1.3 | 6.5 | 4.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 31.20 |
| 191 | 大宅屯通组路 | 四排镇 | 泗湖村 | 那么屯—大宅屯 | 改建 | 1.9 | 1.9 | 6.5 | 4.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 45.60 |
| 192 | 中孟屯通组路 | 四排镇 | 吉云村 | 金贵屯—中孟屯 | 改建 | 1.9 | 1.9 | 6.5 | 4.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 45.60 |
| 193 | 侣村屯通组路 | 四排镇 | 那当村 | 那当屯—侣村屯 | 改建 | 1.8 | 1.8 | 6.5 | 4.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 43.20 |
| 194 | 朝阳屯通组路 | 四排镇 | 白合村 | 白合屯—朝阳屯 | 改建 | 1.6 | 1.6 | 6.5 | 4.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 38.40 |
| 195 | 石龙屯通组路 | 四排镇 | 石妙村 | 石妙屯—石龙屯 | 新建 | 1 | 1 | 6.5 | 4.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 60.00 |
| 196 | 纳基屯通组路 | 四排镇 | 江南村 | 北岸屯—纳基屯 | 改建 | 0.85 | 0.85 | 6.5 | 4.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 20.60 |
| 197 | 石庙屯通组路 | 四排镇 | 江南村 | 上司屯—石庙屯 | 改建 | 2.5 | 2.5 | 6.5 | 4.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 60.00 |
| 198 | 山佰屯通组路 | 四排镇 | 江南村 | 北岸屯—山佰屯 | 改建 | 0.65 | 0.65 | 6.5 | 4.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 20.00 |
| 199 | 石灰屯通组路 | 四排镇 | 江南村 | 南村屯—石灰屯 | 改建 | 2.7 | 2.7 | 6.5 | 4.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 64.80 |
| 200 | 六暗屯通组路 | 四排镇 | 德占村 | 德占屯—六暗屯 | 新建 | 1.5 | 1.5 | 6.5 | 4.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 81.00 |
| 201 | 斑鸠屯通组路 | 四排镇 | 三排村 | 斑鸠屯—板坡屯 | 改建 | 0.3 | 0.3 | 5 | 4 | 水泥砼路面 | 2022 | 2024 | 12 |
| 202 | 斑鸠屯通组路 | 四排镇 | 三排村 | 斑鸠屯—大敖屯 | 改建 | 1 | 1 | 6.5 | 5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2024 | 40 |
| 203 | 板坡通组路 | 四排镇 | 三排村 | 板坡屯—肯从屯 | 改建 | 1 | 1 | 5 | 4 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 20 |
| 204 | 三排屯通组路 | 四排镇 | 三排村 | 三排屯—甲村屯 | 改建 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 4.5 | 水泥砼路面 | 2022 | 2023 | 110 |

## 附表7：鹿寨县“十四五”期水运规划建设项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资 (万元) | 十四五期计划投资(万元) | 建设年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “十四五”期建设项目合计 | 191500 | 121000 |  |
| 一、内河航道 |  |  |  |
| （一）“十四五”规划新建项目 | 78000 | 78000 |  |
| 1 | 柳州红花枢纽至石龙三江口II级航道工程（鹿寨段） | II级航道整治，全长101.2公里，鹿寨境内约23公里 | 78000 | 78000 | 2022—2025 |
| 二、码头、作业区 |  |  |  |
| （一）“十三五”转“十四五”续建项目 | 78500 | 8000 |  |
| 2 | 鹿寨港区江口作业区一期工程 | 规划共建成6个2000吨级泊位，其中3个2000吨级散货泊位，3个2000吨级多用途泊位，设计吞吐能力260万吨 | 78500 | 8000 | 2016—2022 |
| （二）“十四五”期规划新建项目 | 35000 | 35000 |  |
| 3 | 鹿寨港区相思作业区 | 建设3个2000吨级危险品专用泊位，设计通过能力为90万吨 | 35000 | 35000 | 2023—2025 |
| 4 | 鹿寨港区导江作业区 | 建设6个2000吨级泊位，设计通过能力为330万吨 | — | — | 开展前期研究 |

## 附表8：鹿寨县“十四五”期航空规划建设项目表

| 序号 | 项 目 | 类型 | 建设内容 | 总投资 (万元) | 十四五计划投资(万元) | 建设进度计划 | 项目来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、通用机场项目 |  |
| （一）“十四五”期规划新建项目 |  |
| 1 | 鹿寨县通用机场 | 专业型通用机场 | 空中防火临时机场，建设通讯导航、气象观测预报、安防设施、特种设备等，“十四五”期提前开展前期研究。 | 15000 | 待定 | 开展项目前期研究 | 《广西通用机场布局规划》 |
|  | 总计 |  |  | 15000 | 待定 |  |  |

## 附表9：鹿寨县“十四五”期道路运输站场规划建设项目表

| 序号 | 项 目 | 类型 | 建设内容 | 总投资 (万元) | “十四五”期计划投资(万元) | 建设年限 | 项目来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  | 250600 | 250600 |  |  |
| 一、 | 物流园区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 广西鹿寨经济开发区智慧物流示范区 | 新建 | 位于鹿寨县城区，占地约500亩，主要为鹿寨县及柳州地区的企事业、市民提供采购、仓储、配送、货运、加工、商贸、货代、信息与金融服务于一体的智慧物流服务，并对接柳东新区物流园和县内物流/配送中心，发展成为智慧型的区域物流园区。 | 50000 | 50000 | 2021—2023 | 《鹿寨县物流业发展规划》 |
| 2 | 高铁北站综合物流园 | 新建 | 位于高铁鹿寨北站，占地约300亩，重点是高铁快递、电商班列、货物快运等领域。 | 30000 | 30000 | 2022—2024 | 《鹿寨县物流业发展规划》 |
| 3 | 江口工业园物流功能区 | 新建 | 位于江口作业区，占地约500亩，依托江口作业区的水路货运和完善的码头设施优势，发展以中转功能（两程或多程的水路运输中转，同时可发展保税中转）、增值加工功能、贸易功能等功能的区域枢纽型港口物流园。 | 107600 | 107600 | 2021—2023 | 《鹿寨县物流业发展规划》 |
| 4 | 导江港物流基地 | 新建 | 位于导江作业区/相思作业区，占地约300亩，依托导江作业区、相思作业区的水路货运和经济腹地尤其是化工产业优势，发展以散伙、件杂货、危化品物流园，建设包括物流商务信息服务区、经营交易区、仓储物流及相关配套设施的物流基地。 | 40000 | 40000 | 2023—2025 | 《鹿寨县物流业发展规划》 |
| 5 | 鹿寨县林产品物流中心 | 新建 | 位于桂中现代林业科技产业园，占地约100亩，立足于鹿寨县，提供县域以及周边城区专业的林产品物流服务。 | 10000 | 10000 | 2024—2025 | 《鹿寨县物流业发展规划》 |
| 6 | 鹿寨县冷链物流配送中心 | 新建 | 位于寨沙镇集贸市场，占地约100亩，依托区域丰富的农副产品资源，主要为鹿寨县域、柳州城区内的客户提供蔬菜、水果、粮食的专业冷链物流配送服务，尤其是结合鹿寨农业电子商务快速发展，为鹿寨县、柳州市区及周边区县的客户提供 “互联网+”的城乡冷链配送服务。建设物流办公配套区、批发交易零售区、冷链仓储配送区及其相应配套基础设施建设，为鹿寨及周边地区农副产品流通提供良好平台。 | 10000 | 10000 | 2024—2025 | 《鹿寨县物流业发展规划》 |
| 7 | 县级物流配送中心 | 新建 | 位于鹿寨县城，占地约50亩，主要为鹿寨县域提供包裹、快递等物品的配送服务，以及淘宝村等电商服务及培育基地，未来重点拓展服务于“三农”的农村电商配送。 | 3000 | 3000 | 2023—2025 | 《鹿寨县物流业发展规划》 |