广西壮族自治区

鹿寨县人民政府文件

鹿政发〔2022〕1号

鹿寨县人民政府

关于下达2022年县级为民办实事工作任务的

通知

各乡镇人民政府，各有关单位：

鹿寨县第十八届人民代表大会第二次会议通过的《政府工作报告》确定了2022年县级为民办实事项目10件，为确保全面完成2022年县级为民办实事项目，现将任务分解下达（附件1）并提出如下要求：

一、加强组织领导，强化沟通协调，确保项目顺利实施

各项目牵头单位要加强对所承办事项的组织领导，将本单位承办的事项纳入年度工作计划。承办单位主要领导是办理承办事项的第一责任人，负责抓好承办项目实施方案的制定，并抓好组织规划、指导协调、监管督导等工作。各项目承办单位要制定好时间表，明确目标任务有人管，有人抓，加强部门沟通协作，扎实推进项目的实施，确保按时完成。

二、加强资金保障，为项目创造良好条件

县人民政府确定的为民办实事项目，由县财政安排专项资金按进度拨付，需要上级资金支持的要积极争取，需要自筹解决的要尽快进行自筹，保证项目按计划实施。项目实施需要成立工作机构，抽调工作人员的，要确保人员到位。

三、强化跟踪督办，确保为民办实事项目落到实处

县政府督查室将加强对县级为民办实事项目的督办，每两个月跟踪一次项目情况。各承办单位从4月起，每逢双月5日（即：4月5日、6月5日、8月5日、10月8日、12月5日）前将为民办实事项目的进展情况、存在问题及下一步工作计划等情况填入项目进展情况表（附件2）报送至县政府督查室，直至项目全部完成。县政府督查室将把各承办单位项目进展情况表的报送情况登记在案，作为年终考核的依据。

报送方式：通过公文交换系统或者电子邮件发至县政府督查室邮箱：lzxzfdcs@163.com；纸质版材料需经单位领导签字盖章扫描后一并报送。联系人：覃晓磊，联系电话：6865329。

四、认真组织验收，严格绩效考核

县人民政府将为民办实事目标任务纳入各承办单位的年度绩效考核范围，对按时完成任务的，给予绩效加分，反之相应扣分。要求为民办实事项目原则上在2022年10月31日前完成，如有特殊情况需要延期的，要提前报告，原则上调整项目或项目需要延期完成的要在2022年7月之前上报。年底将由县政府办组织专项检查组对为民办实事项目完成情况进行验收和绩效考评。

五、加大宣传力度，加强社会监督

县人民政府在年初通过报刊、网络等形式公布为民办实事项目及承办单位，年中公布各单位办理项目进展情况，年终公布办理结果，整个过程将接受舆论和广大群众的监督。各承办单位也应主动通过适当的方式，及时向公众公布为民办实事项目的进展情况。

附件：1. 鹿寨县2022年县级为民办实事事项表

- 鹿寨县2022年县级为民办实事项目目标任务进展情

况表

2022年2月21日

公开方式：主动公开

抄送：县委办、县人大办、县政协办。

鹿寨县人民政府办公室                     2022年2月21日印发

| 附件1 鹿寨县2022年县级为民办实事事项表 |
| --- |
| 序号 | 立项名称 | 实事内容 | 承办单位 |
| 1 | 农村供水保障工程 | 实施乡镇水厂向农村扩网工程10处，建设村级水厂3处，屯级标准化供水工程20处，受益人口50000人。 | 水利局 |
| 2 | 农田设施改善工程 | 修建产业道路20公里以上，维修农田灌溉渠道、山塘、水坝等小农水项目，农田受益面积5000亩以上。 | 乡村振兴局 农业农村局 |
| 3 | 学前教育增量扩面工程 | 建成3所公立幼儿园，新增学位900个。 | 教育局 |
| 4 | 小学生防溺水技能扫盲工程 | 对小学三年级学生开展防溺水技能培训全覆盖，提高小学生安全防范意识和能力。 | 教育局 |
| 5 | 文化服务惠民工程 | 每季度开展“季季赛·年年奖”选拔活动，在30个村屯安装健身路径30套，丰富群众的精神文化生活。 | 文体广旅局 |
| 6 | 人居环境改善工程 | 在县城新建或改造污水管网约57公里，改善群众的生活环境。 | 住建局 |
|  |  | 建设10个农村污水处理系统。 | 农业农村局 |
| 7 | 城镇风貌“微改造”工程 | 改造提升5个乡镇农贸市场。 | 科工贸局 |
|  |  | 规范整治县城部分道路通信电力管线，消除“蜘蛛网”现象。 |  |
|  |  | 在部分集镇道路安装或更换路灯，消灭亮化“盲点”。 | 住建局 |
| 8 | 便民服务提升工程 | 新建便民洗衣码头40个，方便村民生产生活。 | 黄冕镇 江口乡 导江乡 鹿寨镇 |
|  |  | 建设鹿寨县摩托车科目二、科目三考试场，解决群众因摩托车驾驶证申领业务而重复往返市县两地参加考试的问题。 | 公安局 |
|  |  | 在柳州城市职业学院鹿寨分院、桂中林业产业园附近的两个公交站点建设4个候车亭，方便学生群众候车。 | 交通局 |
|  |  | 对9个村级“妇女之家”提质升级，每个乡镇建立至少1支以上巾帼志愿者队伍。新建6所“儿童之家”，按照“七有”标准落实固定场所，配备儿童娱乐、锻炼、游戏、学习设施设备等。 | 县妇联 |
| 9 | 特殊人群健康关爱工程 | 实施老年人健康关爱行动，对65岁以上老年人提供免费肺结核主动筛查服务（包括拍片、雾化取痰、检测等）。 | 卫健局 |
|  |  | 实施产业工人健康关爱行动，给予产业工人职业健康体检补贴，补贴人数约3000人。 |  |
|  |  | 实施适龄女性健康关爱行动，为接种宫颈癌疫苗（国产二价疫苗）的9-18岁适龄女性发放疫苗接种补助，补贴人数约3000人。 |  |
|  |  | 实施青少年关爱行动，对46所学校教室进行双灯改造，防控学生近视，实现全县中小学教室照明条件标准化建设全覆盖。 | 教育局 |
| 10 | 交通环境优化工程 | 从导江林场砂场口沿河修建一条经导江客运码头直达导江幼儿园的道路，打通导江幼儿园及老街住户生命应急通道，解决群众出行困难问题。 | 交通局 |
|  |  | 修建连通县第一幼儿园（城南园）与县社保中心门前路段道路，改造周围路面，增设停车位，修建沿河护栏，改善交通出行环境。 | 住建局 |
|  |  | 提质建设乡镇集镇道路，维修破损路面，扩宽硬化道路，方便群众出行。 | 平山镇 江口乡 四排镇 拉沟乡 |
|  |  | 新建2座惠民桥，连通集镇文化惠民广场与集镇主干道，方便群众出行。 | 黄冕镇 |
|  |  | 在平山镇新造路口增设一套道路交通信号灯，消除交通安全隐患。 | 公安局 |
| 备注：以上实事内容原则上要求在2022年10月31日前完成。 |